附件2

重点工程项目

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设内容 | 建设年限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤环境调查 | 农用地土壤环境调查 | 围绕已有调查发现的重点土壤污染区域和污染源影响区域，开展农用地土壤环境质量详细调查，并协同开展食用农产品质量调查。 | 2018年底前 | 区农业局、区环保局 |
| 2 |  | 重点行业在产企业用地土壤环境调查 | 开展重点行业企业用地土壤环境调查，掌握污染地块分布及其环境风险情况，构建重点行业企业用地土壤环境质量基础数据库。 | 2019年底前 | 区环保局 |
| 3 |  | 关闭搬迁工业企业地块环境排查 | 开展重点行业关闭搬迁工业企业地块排查工作，掌握潜在污染地块清单及其环境风险情况。 | 2019年底前 | 区环保局 |
| 4 |  | 政府收储工业企业地块环境排查 | 开展政府收储工业企业地块环境排查，并完成拟出让的潜在污染地块土壤环境质量详细调查。 | 2019年底前 | 区国土规划局 |
| 5 | 耕地安全利用 | 耕地安全利用 | 安全利用类耕地集中的区要结合当地主要作物品种和种植习惯，制定实施受污染耕地安全利用方案。 | 2020年底 | 区农业局 |
| 6 | 污染源头监管 | 土壤环境监测档案 | 建立垃圾填埋场、垃圾焚烧厂以及重点危险废物处理处置企业土壤环境监测档案，定期监测其土壤和地下水。 | 2020年底 | 区环保局 |
| 7 |  | 简易填埋场整治工程 | 组织开展简易填埋和无渗滤液处理的垃圾处理场排查工作，到2018年底，完成区重点生活垃圾简易处理场治理。 | 2018年底 | 区城管局 |
| 8 | 污染耕地治理与修复试点示范 | 镉污染修复工程示范 | 选取镉污染土壤开展修复工程示范。 | 2020年底前 | 区农业局 |
| 9 | 监测网络建设 | 土壤环境监测网络建设 | 设立土壤环境监测的长期监测点位，开展土壤、地下水环境监测试点。 | 2016-2020年 | 区环保局 |
| 10 | 能力建设 | 管理能力建设 | 加强土壤环境行政管理、技术保障和执法监管人员配置。 | 2020年 | 区环保局 |
| 11 |  | 监测能力建设 | 提升土壤环境监测能力，加强土壤监测人才队伍建设。 | 2020年 | 区环保局 |