附件1

部门任务分工

| 序号 | 条 | 款 | 任务措施 | 牵头部门 | 参与部门 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、开展土壤环境详查，掌握土壤环境质量状况 | （一）开展农用地土壤环境质量详细调查 | 按照国家、省、市的统一部署和要求，以耕地为重点，兼顾园地、林地和草地，围绕已有调查发现的重点土壤污染区域和潜在重点土壤污染区域，开展农用地土壤环境质量详细调查，并协同开展食用农产品质量调查。查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响，构建农用地土壤环境质量基础数据库。 | 区农业局、区环保局 | 区财政局、区卫生和计划生育局、区城管局、区国土规划局、各镇（街） | 2018年底 |
|  |  |  | 建立农用地土壤环境质量状况定期调查制度，每10年开展一次。 |  |  | 持续实施 |
|  | 一、开展土壤环境详查，掌握土壤环境质量状况 | （二）开展重点行业在产企业用地土壤环境质量调查 | 按照国家、省、市的统一部署和要求，以石油加工、化工、电镀、制革、造纸、印染、汽车拆解、医药制造、铅酸蓄电池制造、有色金属冶炼、焦化、危险废物处理处置和其他涉及危险化学品生产、储存、使用等行业（以下称重点行业）在产企业用地及污水处理厂、垃圾填埋场等公用设施用地为重点，开展土壤环境调查，掌握污染地块分布及其环境风险情况，构建重点行业在产企业用地土壤环境质量基础数据库。完成全区重点行业在产企业用地土壤环境质量调查。 | 区环保局 | 区发展改革局、区科工商信局、区财政局、区卫生和计划生育局、区城管局、区国土规划局、各镇（街） | 2019年底 |
|  |  |  | 建立重点行业在产企业用地土壤环境质量状况定期调查制度，每10年开展一次。 |  |  | 持续实施 |
|  |  | （三）开展重点行业关闭搬迁企业地块环境排查 | 按照国家、省的统一部署和要求，结合全区“退二”及“三旧”改造推进工作，以重点行业企业用地为重点，有序开展关闭搬迁企业地块环境排查。完成重点行业关闭搬迁企业地块排查工作，掌握潜在污染地块清单及其环境风险情况。 | 区环保局 | 区发展改革局、区科工商信局、区财政局、区卫生和计划生育局、区安全监管局、区城市更新局、区国土规划局、各镇（街） | 2019年底 |
|  | 一、开展土壤环境详查，掌握土壤环境质量状况 | （三）开展重点行业关闭搬迁企业地块环境排查 | 对重点行业新增关闭搬迁企业地块及时进行环境排查。 |  |  | 持续实施 |
|  |  | （四）建立土壤环境质量监测网络 | 科学规划和建设土壤环境质量监测网络。按照国家、省、市的统一部署和要求，开展土壤环境质量监测。基本确定土壤环境质量监测点位和风险监控点位。 | 区环保局 | 区发展改革局、区科工商信局、区农业局、区城管局、区国土规划局、各镇（街） | 2017年底 |
|  |  |  | 按要求完成土壤环境质量监测网络建设。 |  |  | 2018年底 |
|  |  |  | 实现土壤环境质量监测点位全覆盖。 |  |  | 2020年底 |
|  |  |  | 结合区域布局和环境监测标准化建设情况，提升环境监测机构土壤环境监测能力。 | 区环保局 |  | 持续实施 |
|  |  |  | 农业部门具备土壤和农产品协同监测的能力。 | 区农业局 |  | 持续实施 |
|  |  |  | 加强土壤环境监测人才队伍建设，加大人才引进和培养力度，配合广州市制定土壤环境监测技术人员培训计划，每年至少开展1次培训。 | 区环保局 |  | 持续实施 |
|  |  |  | 配合广州市建立土壤环境监测技术人才资源库和专家库。 | 区环保局 | 区人力资源和社会保障局、区农业局、各镇（街） | 2017年底 |
|  | 一、开展土壤环境详查，掌握土壤环境质量状况 | （五）建设土壤环境信息化管理平台 | 配合国家和省市统一要求建设土壤环境信息化管理平台。充分利用国土规划、环境保护、农业等部门土壤环境状况调查数据，整合农用地、重点行业在产企业用地、重点行业关闭搬迁企业地块等土壤环境质量调查结果，建立土壤环境基础数据库，配合广州市建设土壤环境信息化管理平台。加强数据共享，建立完善共享机制，明确共享权限和方式，发挥土壤环境大数据在污染防治、城乡规划、土地利用、农业生产中的作用。 | 区环保局 | 区发展改革局、区科工商信局、区教育局、区财政局、区农业局、区卫生和计划生育局、区城管局、区城市更新局、区国土规划局、各镇（街） | 按省市要求 |
|  | 二、加强源头监管，做好土壤污染预防 | （一）防范建设用地新增污染 | 重点行业的建设项目以及工业园区，在开展环境影响评价时，按照相关技术导则要求对土壤环境进行调查及环境影响评价，提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。 | 区环保局 | 区发展改革局、区科工商信局、各镇（街） | 持续实施 |
|  | 二、加强源头监管，做好土壤污染预防 | （二）合理产业布局管控 | 加强城乡功能布局和建设项目选址论证，充分考虑土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局和建设项目选址。国土规划部门编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理规划土地用途。 | 区国土规划局 | 区发展改革局、区环保局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | “三旧”改造项目应当符合土地利用总体规划、城市规划。 | 区国土规划局、区城市更新局 | 各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 严格执行相关行业企业规划布局要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建焦化等行业企业。 | 区发展改革局 | 区环保局、区水务局、区城管局、区国土规划局、各镇（街）） | 持续实施 |
|  |  |  | 结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等工作，对土壤造成严重污染的现有企业进行产业调整。 | 区发展改革局 | 区科工商信局、区环保局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 根据区域功能定位、居民区等敏感对象的分布，结合土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处理处置、废旧资源再生利用等设施和场所，确定合理的防护距离。 | 区城管局、区环保局、区科工商信局 | 区发展改革局、区国土规划局、区供销联社、各镇（街） | 持续实施 |
|  | 二、加强源头监管，做好土壤污染预防 | （三）严控工业污染 | 实施重点监管企业名录制度，加强对重点行业企业土壤环境监管，自2018年起，根据工业企业污染物排放情况以及土壤环境质量状况，定期公布本市土壤环境重点监管企业名单。土壤环境重点监管企业每年应当按照相关规定和监测规范，依法对其用地进行土壤环境监测，并将结果向社会公开。重点监管企业在接受环境保护等部门现场检查时，要如实反映情况，提供必要的资料。环境保护等有关部门要定期对重点监管企业和工业园区周边土壤进行监测，重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、挥发性有机物、石油烃等有机污染物，监测数据要及时上传土壤环境信息化管理平台。 | 区环保局 | 各镇（街） | 2018年起 |
|  | 二、加强源头监管，做好土壤污染预防 | （三）严控工业污染 | 加强涉重金属行业污染管控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，环境保护部门要依法责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭，并将企业名单向社会公开。 | 区环保局 | 各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 | 区发展改革局 | 区环保局、区国土规划局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 按计划逐步淘汰普通照明白炽灯。制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用技术和生产工艺、替代原料，对涉重金属落后产能进行改造。 | 区科工商信局、区发展改革局 | 区环保局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 电镀、铅酸蓄电池等重点行业的重点重金属排放量完成省、市下达任务。 | 区环保局 | 区发展改革局、区科工商信局、各镇（街） | 2020年 |
|  |  |  | 加强持久性有机污染物污染防控。结合产业结构调整淘汰落后产能，采取有效措施控制持久性有机污染物（POPs）排放，实施POPs污染地块的风险管控。 | 区环保局 | 区发展改革局、区科工商信局、各镇（街） | 持续实施 |
|  | 二、加强源头监管，做好土壤污染预防 | （三）严控工业污染 | 加强工业固体废物处理处置。配合广州市进一步健全危险废物源头管控、规范化管理和处置等工作机制，科学规划和建设危险废物处置设施。重点组织对电镀、汽车拆解等行业企业进行危险废物规范化管理工作的监管。对废轮胎、废塑料等工业废物的再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。 | 区环保局、区发展改革局 | 区科工商信局、区国土规划局、区供销联社、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 加强对关闭搬迁工业企业的监督检查。督促重点行业企业按照有关规定实施安全处理处置，规范生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除行为，防范拆除活动污染土壤和地下水；编制应急预案、安全处置企业遗留固体废物等工作方案，报辖管环境保护、工业和信息化部门备案。 | 区环保局、区科工商信局 | 区安全监管局、各镇（街） | 持续实施 |
|  | 二、加强源头监管，做好土壤污染预防 | （四）控制农业污染 | 合理使用化肥农药。落实广州市《到2020年化肥使用量零增长行动方案》和《到2020年农药使用量零增长行动方案》，实施化肥、农药零增长行动。按照“谁购买谁交回、谁销售谁收集、谁生产谁处理”的原则，实施废弃农药包装物押金制度，探索基于市场机制的回收处理机制。推行农业清洁生产，开展农业废弃物资源化利用试点，形成一批可复制推广的农业面源污染防治技术模式。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。全区测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，农作物病虫害绿色防控率达到30%以上。 | 区农业局 | 区发展改革局、区财政局、区环保局、区水务局、区城管局、区市场监管局、区供销联社、各镇（街） | 2020年 |
|  | 二、加强源头监管，做好土壤污染预防 | （四）控制农业污染 | 强化畜禽养殖污染防治。依法依规关闭或搬迁禁养区畜禽养殖场（小区）。非禁养区现有规模化畜禽养殖场（小区）要配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用；新、改、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。规模化畜禽养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施比例达到80%以上。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止饲料中抗生素、铜、锌、砷等超标，促进源头减量。 | 区农业局 | 区发展改革局、区环保局、区国土规划局、各镇（街） | 2020年 |
|  |  |  | 加强灌溉水水质管理。开展灌溉水水质监测。灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。 | 区水务局 | 区环保局、区农业局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 推进废弃农膜回收利用。鼓励农民和农业生产经营者使用环保型农用薄膜，严厉打击违法生产和销售不合格农膜的行为。建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络，开展废弃农膜回收利用试点。 | 区农业局 | 区发展改革局、区科工商信局、区市场监管局、区公安分局、区供销联社、各镇（街） | 持续实施 |
|  | 二、加强源头监管，做好土壤污染预防 | （五）减少生活污染 | 推进生活垃圾处理。建立政府、社区、企业和居民协调机制。 | 区城管局 | 区发展改革局、区科工商信局、区财政局、区环保局、区供销联社、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 实现80％的社区人口进行分类投放，城镇生活垃圾分类回收利用率达35%。 |  |  | 2020年 |
|  |  |  | 在分类回收的基础上，积极推进生活垃圾综合处理设施建设，构建以分类收运、资源回收利用为主、填埋为应急设施的生活垃圾处理模式。促进生活垃圾减量化、资源化、无害化。建立和完善“户收集、村集中、镇转运、区处理”的农村生活垃圾收运处理模式，实现“一镇一站”“一村一点”。加快建设垃圾焚烧发电厂，严格落实各项环保措施。组织开展简易填埋和无渗滤液处理的垃圾处理场排查工作，完成全市重点生活垃圾简易处理场治理。逐步取缔简易填埋等不规范的垃圾处置方式。 |  |  | 2018年底 |
|  |  |  | 开展利用建筑垃圾生产建材产品等资源化利用示范。强化废氧化汞电池、镍镉电池、铅酸蓄电池和含汞荧光灯管、温度计等含重金属废物的安全处置。减少过度包装，鼓励使用环境标志产品。 |  |  | 持续实施 |
|  | 二、加强源头监管，做好土壤污染预防 | （五）减少生活污染 | 切实推进污泥无害化处置。城镇生活污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止污泥就地堆放和原生污泥简易填埋等不符合环保要求处置方式，避免污泥处置过程造成土壤污染。鼓励将处理达标后的污泥用于园林绿化等方面。新、改、扩建污水处理厂在设计、建设阶段应配套建设污泥减量化设施，推进采用深度脱水等工艺。现有污泥处理处置设施按相关要求完成达标改造。 | 区水务局 | 区发展改革局、区科工商信局、区财政局、区环保局、各镇（街） | 2017年底 |
|  |  |  | 全区城镇生活污水处理厂污泥无害化处理处置率达到90%以上。 |  |  | 2020年底 |
|  |  | （六）加强未利用地环境管理 | 严格未利用地土壤环境保护，合理开发未利用地，防止造成土壤污染。对划入生态保护红线区内的未利用地，要严格按照法律法规和相关规划，实行强制性保护，严守生态安全底线。 | 区国土规划局 | 区环保局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 拟开发为农用地的，组织开展土壤环境质量状况评估，不符合相应标准的，不得种植食用农产品。各地应当加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查。 | 区农业局 | 区环保局、区国土规划局、各镇（街） | 持续实施 |
|  | 二、加强源头监管，做好土壤污染预防 | （六）加强未利用地环境管理 | 依法严查向滩涂、湿地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为。 | 区环保局 | 区公安分局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  | （七）加强海岸带环境保护 | 强化珠江河口、海岸生态保护，严格围填海管理和监督，合理利用海岸带资源。对陆源入海排污行为等进行动态监视、监测，开展定期巡查，依法查处工业生产、船舶作业等相关活动非法排放油类及油性混合物、船舶垃圾、废弃物等环境违法行为。禁止在海岸带从事有损防护林、红树林的开发和生产活动。 | 区农业局、区环保局 | 区发展改革局、区城管局、区国土规划局、番禺海事处、各镇（街） | 持续实施 |
|  | 三、实施农用地分类管理，保障农产品质量安全 | （一）划定农用地土壤环境质量类别 | 根据农用地土壤环境质量，实施农用地分类管理，建立农用地土壤环境质量档案。按污染程度将农用地划为3个类别，未污染和轻微污染的划为优先保护类，轻度和中度污染的划为安全利用类，重度污染的划为严格管控类。以耕地为重点，采取相应管理措施，保障农产品质量安全。以土壤环境详查结果为依据，开展耕地土壤和农产品协同监测与评价，有序推进耕地土壤环境质量类别划定。配合广州市建立分类清单，数据上传土壤环境信息化管理平台。根据土地利用变更和土壤环境质量变化情况，定期对各类别耕地面积、分布等信息进行更新。 | 区农业局、区环保局 | 区城管局、区国土规划局、各镇（街） | 2020年底 |
|  | 三、实施农用地分类管理，保障农产品质量安全 | （二）切实加大耕地保护力度 | 将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 | 区国土规划局 | 区发展改革局、区环保局、区农业局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 高标准农田建设项目向优先保护类耕地集中的地区倾斜。 | 区国土规划局 | 区发展改革局、区水务局、区农业局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、水旱轮作、农膜减量与回收利用等措施。 | 区农业局 | 各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 对于轻微污染的耕地，加强农产品质量检测及其追溯管理，农产品一旦超标，应采取措施避免流入市场。 | 区农业局 | 区食品药品监管局、区供销联社、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 农村土地流转的受让方要履行土壤保护的责任，避免因过度施肥、滥用农药等掠夺式农业生产方式造成土壤环境质量下降。 | 区农业局 | 区国土规划局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域及周边新建重点行业企业，以及污水处理厂、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂、污泥处理处置设施等公用设施，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 区环保局、区发展改革局 | 区科工商信局、区水务局、区农业局、区城管局、区国土规划局 | 持续实施 |
|  | 三、实施农用地分类管理，保障农产品质量安全 | （三）着力推进耕地安全利用 | 根据土壤污染状况和农产品超标情况，安全利用类耕地集中的镇（街）要制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、种植结构调整等措施，降低农产品超标风险。强化农产品质量检测。加强对农民、农民合作社的技术指导和培训。 | 区农业局 | 区国土规划局、区环保局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 完成省、市下达的受污染耕地安全利用任务。 |  |  | 2020年 |
|  |  | （四）严格管控重度污染耕地 | 加强对严格管控类耕地的用途管理，及时将重度污染耕地划出永久基本农田，依法划定特定农产品禁止生产区域；对威胁地下水、饮用水水源安全的，要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。完成省、市下达的重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草任务。 | 区农业局、区国土规划局 | 区发展改革局、区财政局、区环保局、区水务局、区城管局、各镇（街） | 2020年 |
|  |  | （五）加强园地林地草地土壤环境管理 | 严格控制园地、林地、草地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。加强对重度污染园地、林地产出食用农（林）产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施。 | 区农业局、区城管局 | 各镇（街） | 持续实施 |
|  | 四、强化建设用地风险管控，防范人居环境风险 | （一）建立调查评估制度 | 建立土地用途改变及流转中土壤环境状况调查评估制度。对重点行业企业用地和垃圾填埋场、垃圾焚烧厂、污泥处理处置设施等公用设施用地，拟收回土地使用权的或用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由土地储备机构组织开展调查评估，其中涉及“三旧”改造的项目，区城市更新部门在上报城市更新项目实施方案前要求土地权属人开展土壤环境调查评估，并将调查评估情况纳入城市更新项目实施方案内容。 | 区国土规划局、区土地开发中心、区环保局、区城市更新局 | 各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，组织开展调查评估。 | 区国土规划局、区农业局 | 各镇（街） | 2018年起 |
|  |  |  | 调查评估报告报送辖管环境保护、国土规划部门备案。 | 区环保局、区国土规划局 | 区农业局、区土地开发中心、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 采取自行改造的重点行业企业用地，以及非重点行业企业用地涉及土壤开挖的，调查评估报告报送辖管环境保护、城市更新部门备案。 | 区环保局、区城市更新局 | 各镇（街） | 持续实施 |
|  | 四、强化建设用地风险管控，防范人居环境风险 | （二）分用途明确管理措施 | 按照国家、省、市的统一部署和要求，自2017年起，结合潜在污染地块清单及其环境风险情况，根据已开展的建设用地土壤环境状况调查评估结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，并进行动态更新。 | 区环保局、区国土规划局、区城市更新局 | 各镇（街） | 2017年起 |
|  |  |  | 符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序；不符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，应当通过调整规划或进行治理修复，确保达标后再进入用地程序。 | 区国土规划局 | 区环保局、区城市更新局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件污染地块，报请区政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；发现污染扩散的，有关责任主体要及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。 | 区国土规划局、区环保局 | 各镇（街） | 持续实施 |
|  |  | （三）落实部门职责 | 环境保护部门要加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的环境监管。 | 区环保局 | 各镇（街） | 持续实施 |
|  | 四、强化建设用地风险管控，防范人居环境风险 | （三）落实部门职责 | 国土规划部门加强城乡规划论证和审批管理、加强土地征收、收回、收购、转让和改变用途等环节的监督管理，严格建设用地审批。 | 区国土规划局 | 各镇（街） |  |
|  |  |  | 城市更新部门要加强“三旧”改造项目自行改造的监管。 | 区城市更新局 | 各镇（街） |  |
|  |  |  | 住房城乡建设部门要加强污染地块再开发利用建设项目的施工审批管理。 | 区住房建设局 | 各镇（街） |  |
|  |  |  | 涉及污染地块再开发利用的规划和建设项目，应当将土壤环境调查评估的结论作为规划和建设项目环境影响评价的重要依据。未按照规定进行土壤环境调查评估的，或认定为污染地块未按照规定制定修复方案的，不得批准其涉及修复部分的再开发利用建设项目环境影响评价文件；不得办理其用途改变或土地使用权流转等相关手续；不得组织审核其城市更新项目改造方案。未经治理与修复效果评估或效果评估不符合要求的污染地块，不得审批其开工建设与治理修复无关的任何项目。 | 区环保局、区国土规划局、区城市更新局、区住房建设局 | 各镇（街） | 持续实施 |
|  | 四、强化建设用地风险管控，防范人居环境风险 | （三）落实部门职责 | 配合广州市建立环境保护、国土规划、城市更新、住房城乡建设等部门间信息沟通机制，实行联动监管。 | 区环保局、区国土规划局、区城市更新局、区住房建设局 |  | 2017年底 |
|  |  |  | 配合广州市制定污染地块环境监管工作实施方案。 | 区环保局 | 区住房建设局、区城市更新局、区国土规划局、各镇（街） | 2018年底 |
|  | 五、推进治理与修复，改善土壤环境质量 | （一）明确治理与修复主体 | 按照“谁污染，谁治理”原则，造成土壤污染的单位或个人要承担治理与修复的主体责任。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人在受让前承担治理与修复的相关责任。责任主体灭失或责任主体不明确的，由属地镇（街）依法承担相关责任。 | 区环保局 | 区农业局、区城市更新局、区国土规划局、各镇（街） | 持续实施 |
|  | 五、推进治理与修复，改善土壤环境质量 | （二）制定治理与修复规划 | 整合国土规划、环境保护、农业部门土壤相关成果资料，根据土壤环境质量状况，以影响农产品质量和人居环境安全的突出土壤污染问题为重点，梳理土壤治理修复地块清单，明确重点任务、责任单位和分年度实施计划，配合广州市建立项目库。配合完成广州市土壤污染治理与修复规划。 | 区环保局 | 区农业局、区城市更新局、区国土规划局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 每年向市环境保护局报告土壤污染治理与修复工作进展。 | 区环保局 | 区住房建设局、区农业局、区城管局、区城市更新局、区国土规划局 | 持续实施 |
|  |  |  | 按照市的统一部署和要求，开展污染地块治理与修复。结合城市环境质量提升和发展布局调整，以拟开发建设为居住、商业、学校、医疗和养老机构等项目的污染地块为重点，开展治理与修复。 | 区环保局 | 区城市更新局、区国土规划局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 按照市的统一部署和要求，实施污染耕地治理与修复。根据耕地土壤污染程度、环境风险及其影响范围，确定治理与修复的重点区域，开展污染耕地治理与修复，探索建立易推广、成本低、效果好的技术模式。 | 区农业局 | 区国土规划局、区环保局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 完成省、市下达的受污染耕地治理与修复任务。 |  |  | 2020年底 |
|  | 五、推进治理与修复，改善土壤环境质量 | （三）强化治理与修复过程管理 | 按照市的统一部署和要求，科学编制治理与修复实施方案。污染地块需要实施修复的，责任主体应当根据土地利用规划和有关部门要求，结合土壤环境调查和风险评估结果，制定污染土壤修复实施方案，报送辖管环境保护、国土规划、城市更新部门备案。 | 区环保局 | 区城市更新局、区国土规划局和各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 污染耕地需要实施治理与修复的，其污染土壤治理与修复实施方案由区农业部门组织制定。 | 区农业局 | 区环保局、区城管局、区国土规划局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 严格控制二次污染。责任主体实施污染土壤治理与修复活动不得对土壤及其周边环境造成新的污染，并委托第三方机构对治理与修复工程进行环境监理。治理与修复过程中产生的废水、废气、固体废弃物等，应当依法进行处理处置，防止二次污染，倡导绿色修复。工程施工期间，责任主体要设立公告牌，公开工程基本情况、环境影响及其防范措施。治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存等造成二次污染；转运处置污染土壤的，应当提前告知项目所在地和接收地环境保护部门。环境保护部门会同有关部门对污染土壤治理与修复过程的环保措施落实、污染物排放、环保设施运行等进行监督检查。 | 区环保局 | 区住房建设局、区水务局、区农业局、区城管局、区城市更新局、区国土规划局 | 持续实施 |
|  | 五、推进治理与修复，改善土壤环境质量 | （三）强化治理与修复过程管理 | 按照市的统一部署和要求，开展治理与修复效果评估。污染土壤治理与修复工程完成后，责任主体应当委托第三方机构对治理与修复效果进行评估，编写评估报告。涉及建设用地的，评估报告向社会公开后报送辖管环境保护、国土规划、城市更新、住房城乡建设部门备案。 | 区环保局 | 区住房建设局、区城市更新局、区国土规划局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 涉及污染耕地的，报送辖管农业、环境保护部门备案。 | 区农业局 | 区环保局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 涉及林地的，报送辖管林业、环境保护部门备案。 | 区城管局 | 区环保局、各镇（街） | 持续实施 |
|  |  |  | 需要进行后期运营的治理与修复工程，责任主体应当依照相关规定维护、运营设施。 | 区环保局 | 区农业局、区城管局、区城市更新局、区国土规划局、各镇（街） | 持续实施 |